THỰC HÀNH

- Thiết lập và phân bổ tài nguyên thực hiện dự án

## I. Thiết lập các tài nguyên

### 1. Thiết lập thông tin về nguồn nhân lực làm việc trong dự án

### 2. Điều chỉnh khả năng tối đa của một nguồn nhân lực

### 3. Nhập mức lương chuẩn và vượt giờ cho nguồn nhân lực

### 4. Thay đổi thời gian làm việc và không làm việc trong lịch tài nguyên

### 5. Thiết lập nguồn chi phí

### 6. Ghi thông tin bổ sung cho một tài nguyên trong một ghi chú

## II. Phân tài nguyên cho công việc

- Phân nguồn nhân lực cho công việc

- Kiểm soát công việc khi thêm hoặc loại bỏ những phân giao nguồn lực

### Phân nguồn chi phí cho công việc

### Kiểm tra khoảng thời gian, chi phí và nhân lực của dự án

THỜI GIAN

CHI PHÍ

THỐNG KÊ

## III. Bài tập phân tích

- Thời gian thực hiện: 9 ngày.

- Ngày bắt đầu: 25/08/2025.

- Ngày kết thúc: 03/09/2025.

- Tổng chi phí: 25,036 (theo đơn vị tiền tệ của dự án).

- Người tham gia:

- Nguyễn Văn Hiếu

Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị (cùng với Dương Văn Lăng)

- Dương Văn Lăng [50%]

Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị (cùng với Nguyễn Văn Hiếu)

Phân phối các bản sao

- Nguyễn Tấn Phát

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm

Giới thiệu các chương trình

- Phan Thanh Liêm

Thông báo trên cổng thông tin

- Hồ Lê Anh Thư

Tác giả ký tên tại hội chợ (có kèm chi phí đi lại 800₫)

Giải thích:

    - Hiếu chỉ làm từ thứ 2–5 vì lịch làm việc của Hiếu đã được tùy chỉnh nghỉ thứ 6.

    - Lăng làm 5 ngày/tuần nhưng với hệ số Max Units = 50% nên chi phí thấp hơn Hiếu, dù số ngày làm nhiều hơn.