## Nguyễn Hồ Trường Tam_1150080156_BTQLDA_Buoi11

## II

### 1.

Project 1

Project 2

Công thức NPV:

NPV Project 2 > Project 1 ($3612 > $2316) => Chọn Project 2

### 2.

công thức tính Roi

=>>Cứ 1$ chi ra thu thêm 1,12$ lợi ích

### 3.

Công thức tính

### 4.

### 5.

Công thức

=>>CPI<1 (chi phí cao), SPI<1 (chậm tiến độ)

### 6.

Công thức từng việc

Công thức dự án

Thời gian hoàn thành ước tính = =ThoiGianKeHoach / SPI

## III.

### TÍNH NPV (GIÁ TRỊ HIỆN TẠI RÒNG)(thông số/giá trị giả)

Hàm NPV chỉ tính từ năm 1 → n, vì vậy phải cộng thêm CF0

=>>NPV > 0 ⇒ dự án nên đầu tư; NPV < 0 ⇒ không nên.

### TÍNH ROI (TỶ SUẤT LỢI NHUẬN)(thông số/giá trị giả)

ROI > 0 (ví dụ 0,64 = 64%) nghĩa là có lời; ROI = 0 hòa vốn; ROI < 0 lỗ

### TÌM ĐIỂM HOÀ VỐN (PAYBACK)(thông số/giá trị giả)

Tìm hàng đầu tiên lũy kế ≥ 0 ⇒ hòa vốn trong năm đó.

Lấy phần còn thiếu / CF của năm hòa vốn suy ra 2.5 năm.

### EVM – Quản lý hiệu quả dự án (2 tháng)

Công thức chỉ số:

CV = EV − AC

SV = EV − PV

CPI = EV / AC

SPI = EV / PV

EAC ≈ BAC / CPI

VAC = BAC − EAC

CPI < 1 ⇒ vượt chi phí; CPI > 1 ⇒ tiết kiệm.

SPI < 1 ⇒ chậm tiến độ; SPI > 1 ⇒ nhanh hơn kế hoạch.

### Ước lượng thời gian hoàn thành