Bài tập QLDA PM_Buổi 7

Tên dự án: Xây dựng ứng dụng phân loại sâu hại trên cây sầu riêng

Quản lý dự án: Nguyễn Hồ Trường Tam, Đinh Ngọc Minh Khôi

Nhóm dự án: Nhóm 9_CNPM2

Thời gian bắt đầu: 31/08/2025

| ## 1.0 THÔNG TIN DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng ứng dụng phân loại sâu hại trên cây sầu riêng |
| Mô tả dự án | Phát triển ứng dụng di để nhận diện và phân loại sâu hại trên cây sầu riêng. Ứng dụng giúp người nông dân phát hiện sớm sâu bệnh, áp dụng biện pháp xử lý hợp lý nhằm giảm thiệt hại và nâng cao năng suất. |
| Nhà tài trợ | Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Tài nguyên môi trường |
| Quản lý dự án | Nguyễn Hồ Trường Tam, Đinh Ngọc Minh Khôi |
| Nhóm thực hiện | Nhóm 9 – CNPM2 |
| Nguồn lực sử dụng | Flutter, SQl Server, Microsoft Project, VS Code |

## 2.0 CƠ SỞ HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Việc quản lý và nhận biết sâu hại trên cây sầu riêng hiện nay chủ yếu dựa vào kinh nghiệm cá nhân của người nông dân, dẫn đến nhiều hạn chế trong việc nhận diện chính xác và xử lý kịp thời. Điều này có thể gây ra thiệt hại lớn về năng suất, chất lượng trái và chi phí sản xuất. Dự án “Xây dựng ứng dụng phân loại sâu hại trên cây sầu riêng” được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế đó. Ứng dụng cho phép người dùng: - Tra cứu thông tin về các loại sâu hại thường gặp; - Nhận biết triệu chứng gây hại qua hình ảnh minh họa; - Tìm hiểu biện pháp phòng trừ hiệu quả theo hướng an toàn sinh học; - Lưu trữ, quản lý và theo dõi thông tin sâu hại theo từng thời điểm.

## 3.0 MỤC TIÊU DỰ ÁN

- Xây dựng ứng dụng Flutter tích hợp AI nhận diện các loài sâu hại phổ biến trên cây sầu riêng. - Mức độ chính xác của mô hình đạt trên 90%. - Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với người nông dân. - Tạo cơ sở dữ liệu hình ảnh phục vụ cho huấn luyện và nghiên cứu tiếp theo.

## 4.0 PHẠM VI DỰ ÁN

- Bao gồm: thu thập dữ liệu/ảnh; API; UI nhập liệu; tài liệu hướng dẫn. - Giống: Ri6, Monthong,Dona, Musa King,.. - Tình trạng: khỏe/thiếu dinh dưỡng/dấu sâu hại thường gặp. - Yêu cầu tương thích mobile và hạ tầng on-prem hoặc cloud.

| ## 5.0 CÁC KẾT QUẢ BÀN GIAO CHÍNH |  |
| --- | --- |
| Tên sản phẩm | Mô tả |
| Ứng dụng Flutter | Ứng dụng được xây dựng bằng Flutter, chạy trên nền tảng Android và Windows, hỗ trợ tra cứu và phân loại sâu hại trên cây sầu riêng. |
| Cơ sở dữ liệu (Database) | Hệ thống dữ liệu về các loại sâu hại, hình ảnh minh họa, triệu chứng và biện pháp phòng trừ. |
| Giao diện người dùng (UI/UX) | Thiết kế giao diện trực quan, dễ thao tác, phù hợp với người nông dân và sinh viên học tập. |
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng | Hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng và cập nhật dữ liệu. |
| Slide thuyết trình | Trình bày kết quả dự án (Slide) phục vụ cho buổi đánh giá |

| ## 6.0 CÁC MỐC THỜI GIAN |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Hoạt động chính | Thời gian dự kiến |
| 1 | Phân tích yêu cầu và xác định chức năng ứng dụng | 31/08/2025 |
| 2 | Thiết kế giao diện và sơ đồ chức năng hệ thống | 18/09/2025 |
| 3 | Xây dựng cơ sở dữ liệu và cấu trúc lưu trữ | 01/10/2025 |
| 4 | Lập trình các chức năng chính trong ứng dụng Flutter | 14/10/2025 |
| 5 | Kiểm thử và hoàn thiện ứng dụng | 25/10/2025 |
| 6 | Hoàn thiện báo cáo, slide thuyết trình và trình bày kết quả | 30/10/2025 |

| ## 7.0 CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả vấn đề |
| Cao | Dữ liệu hình ảnh và thông tin về sâu hại còn hạn chế, cần được thu thập và cập nhật thường xuyên. |
| Trung bình | Một số loài sâu có đặc điểm hình thái tương tự nhau, dễ gây nhầm lẫn khi tra cứu. |
| Trung bình | Cần đảm bảo khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu ổn định khi ứng dụng hoạt động lâu dài. |
| Thấp | Khó khăn trong việc tối ưu giao diện và đảm bảo tương thích trên nhiều thiết bị Android khác nhau. |

| ## 8.0 RỦI RO DỰ ÁN |  |
| --- | --- |
| Mức độ | Mô tả |
| Cao | Thiếu chất lượng ảnh cao; sai lệch mẫu theo mùa/giống |
| Trung bình | Tiến độ thu thập dữ liệu bị ảnh hưởng bởi thời tiết/mùa vụ |
| Trung bình | Hạn chế nguồn lực truyền thông, chính sách dữ liệu |
| Trung bình | Rủi ro hạ tầng inference và chi phí vận hành |
| Thấp | Thay đổi yêu cầu lớp phân loại từ phía nghiệp vụ |

## 9.0 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THÀNH CÔNG

- Ứng dụng hoạt động ổn định, chính xác ≥ 90%. - Nhận được phản hồi tích cực từ giảng viên và người dùng thử nghiệm. - Hoàn thành đúng tiến độ và đúng phạm vi đã đề ra. - Có tài liệu hướng dẫn và báo cáo đầy đủ.

## 10.0 CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG

- Nguồn dữ liệu và thông tin về sâu hại được thu thập đầy đủ, chính xác và cập nhật. - Quản lý tiến độ chặt chẽ, có phân công công việc rõ ràng và kiểm tra định kỳ. - Kiểm thử ứng dụng thường xuyên để phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời. - Giao diện ứng dụng thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng mục tiêu.

| ## 11.0 PHÊ DUYỆT |  |
| --- | --- |
| Người phê duyệt: |  |
| Ngày phê duyệt: |  |